# Лекция 4. Системная инженерия программного обеспечения

## 1. Что такое системная инженерия ПО

Системная инженерия программного обеспечения (SwSE) начинается тогда, когда общие системные требования уже разделили на аппаратные и программные подсистемы. Она формирует основу для всей дальнейшей разработки ПО в проекте и сочетает в себе технический и управленческий процесс. В отличие от обычной программной инженерии, SwSE в первую очередь порождает документы, а не программные компоненты.

## 2. Чем SwSE отличается от обычной программной инженерии

Разница такая:

- SwSE отвечает за общее техническое управление программной частью системы, за корректность итогового системного решения, за требования, спецификации, процедуры проверки и приемки.

- SwE уже больше про непосредственное создание программ, модулей, кода и пользовательских руководств.

То есть:

- системная инженерия ПО задаёт основу и рамки;

- программная инженерия реализует это в виде работающего ПО.

## 3. Что делает SwSE

Технический процесс SwSE нужен для преобразования операционных требований в:

- описание программной системы;

- дизайн ПО нужного размера, конфигурации и качества;

- документацию в виде требований и спецификаций;

- процедуры для верификации, тестирования и приёмки;

- документацию для использования и сопровождения продукта.

Это очень важный кусок, потому что он показывает:
SwSE не просто “думает про систему”, а превращает исходные потребности в формализованную основу разработки.

## 4. Основные функции системной инженерии ПО

В лекции отдельно перечисляются функции SwSE:

- анализ требований;

- проектирование программного обеспечения;

- планирование процессов;

- контроль процессов;

- верификация, подтверждение и тестирование.

По сути, 5–8 лекции дальше как раз раскрывают эти функции подробнее.

## 5. Зачем вообще нужна эта дисциплина

Если системные аспекты программного проекта игнорировать, можно получить ПО, которое:

- не работает на нужной аппаратной платформе;

- не интегрируется с другими системами;

- не решает общую задачу системы.

То есть локально программа может быть “норм”, но как часть реальной системы — провал.

## 6. Что полезно сказать на зачёте

Можно отвечать так:

Системная инженерия программного обеспечения — это дисциплина, которая обеспечивает техническое управление программной частью системы, формирует требования, спецификации, проектные решения, процедуры проверки и документацию, необходимые для создания и сопровождения корректного программного продукта в составе общей системы.

# Лекция 5. Анализ требований

## 1. Что такое анализ требований

Анализ требований — это первый шаг в любой деятельности, связанной с разработкой ПО. На этом этапе определяют и документируют требования системного уровня либо в виде спецификации системных требований, либо в виде спецификации программных требований.

## 2. Что включают программные требования

В лекции указано, что программные требования включают:

- свойства, необходимые пользователю для решения его задач;

- свойства, которые нужны системе или компоненту для выполнения требований формальных документов.

То есть требования идут сразу с двух сторон:

- от пользователя;

- от самой системы, стандартов, регламентов, документов.

## 3. Когда начинается анализ программных требований

Он начинается после того, как системная инженерия определила системные требования заказчика. То есть анализ программных требований — это уже не “с нуля”, а работа на базе более общих системных требований.

## 4. Цель анализа требований

Главная цель — указать все или максимально возможное число требований к программной системе и в итоге получить утверждённые базовые требования.

Это важно:
результат анализа — не просто “обсудили”, а зафиксировали базу, от которой потом идут дизайн, код, тесты.

## 5. Системные требования

В соседней лекции по требованиям отдельно говорится, что системные требования описывают высокоуровневые требования к ПО, состоящему из нескольких взаимосвязанных подсистем. При этом система может быть:

- полностью программной;

- программно-аппаратной;

- включать даже персонал как часть функционирования.

Это хороший тезис для ответа:
система шире, чем программа.

## 6. Почему этап критичный

Ошибка в требованиях дальше размножается по цепочке:

- неправильный дизайн;

- неправильная реализация;

- неправильные тесты;

- проблемы на приёмке.

Поэтому анализ требований — это фундамент проекта.

## 7. Что можно запомнить как короткий ответ

Анализ требований — это процесс выявления, уточнения, структурирования и документирования требований к программной системе на основе системных требований заказчика, результатом которого становится утверждённый набор базовых требований, используемый в дальнейшей разработке.

# Лекция 6. Проектирование программного обеспечения

## 1. Что такое дизайн ПО

Дизайн программного обеспечения — это процесс выбора и документирования наиболее эффективных элементов, которые в совокупности реализуют требования к программной системе. Он определяет логический подход к удовлетворению программных требований.

То есть:

- требования отвечают на вопрос “что нужно?”

- дизайн отвечает на вопрос “как это будет устроено?”

## 2. На что опирается проектирование

Проектирование опирается именно на требования.
Нельзя нормально проектировать без зафиксированной базы требований, иначе архитектура начнёт строиться на догадках.

## 3. Две части дизайна

В лекции говорится, что дизайн ПО традиционно делят на две части:

### Дизайн архитектуры

Это верхний уровень:

- структура системы;

- модули;

- подсистемы;

- связи между ними;

- распределение ответственности.

### Детальный дизайн

Это уже более низкий уровень:

- внутреннее устройство модулей;

- структуры данных;

- алгоритмы;

- интерфейсы.

## 4. Почему архитектура важна

Архитектурный дизайн определяет, будет ли система:

- масштабируемой;

- поддерживаемой;

- понятной;

- расширяемой.

Если архитектура плохая, потом начинаются:

- костыли;

- дублирование;

- сложное тестирование;

- боль при сопровождении.

## 5. Что значит “документирование дизайна”

Проектирование — это не просто “придумали в голове”.
Решения должны быть оформлены так, чтобы:

- их понимала команда;

- по ним можно было писать код;

- их можно было проверить;

- их можно было сопровождать.

## 6. Связь анализа и дизайна

Это логическая цепочка:

- собрали и уточнили требования;

- зафиксировали базовые требования;

- спроектировали архитектуру и детали;

- реализовали;

- проверили.

Именно поэтому анализ требований и дизайн почти всегда идут подряд.

## 7. Готовая формулировка

Проектирование программного обеспечения — это процесс выбора и документирования архитектурных и детальных решений, обеспечивающих реализацию требований к программной системе наиболее эффективным и логически согласованным способом.

# Лекция 7. Планирование процессов

## 1. Что делает планирование

Планирование специфицирует:

- цели проекта;

- назначение проекта;

- стратегии;

- политику;

- планы;

- процедуры, которые позволяют достичь результата.

То есть планирование переводит проект из состояния “есть идея” в состояние “понятно, как это делать”.

## 2. Четыре главных вопроса планирования

В лекции это сказано очень чётко: планирование заранее определяет:

- что делать;

- как делать;

- когда делать;

- кто это будет делать.

Это прям хороший готовый ответ.

## 3. Почему планирование не сводится только к менеджеру проекта

В лекции отдельно сказано, что ошибочно считать, будто все действия по планированию выполняет только проектный менеджер.

На практике планирование требует участия:

- аналитиков;

- архитекторов;

- разработчиков;

- тестировщиков;

- иногда админов и бизнес-заказчика.

Потому что без их данных невозможно реалистично оценить сроки, риски и объём работ.

## 4. Что обычно планируют

Обычно в проекте планируют:

- этапы работ;

- последовательность задач;

- ресурсы;

- роли;

- сроки;

- контрольные точки;

- способы контроля качества;

- проверки и тестирование;

- риски и реакции на них.

## 5. Что даёт нормальное планирование

Оно позволяет:

- снизить хаос;

- заранее увидеть перегрузки;

- понимать текущее состояние проекта;

- координировать участников;

- вовремя выявлять отклонения от плана.

## 6. Что бывает без планирования

Если этап планирования формальный или плохой, обычно получаем:

- срывы сроков;

- неясные роли;

- задачи “в воздухе”;

- постоянные срочные переделки;

- нехватку времени на тестирование;

- падение качества в финале.

## 7. Короткий ответ

Планирование процессов — это определение целей, стратегий, планов, процедур, сроков, ресурсов и ответственных лиц, позволяющее заранее установить, что, как, когда и кем должно быть выполнено в проекте.

Очень коротко по 4–7 лекциям

## Лекция 4

SwSE — это системная инженерия программного обеспечения. Она отвечает за техническое управление программной частью системы и формирует требования, спецификации, проектные решения, процедуры проверки и документацию.

## Лекция 5

Анализ требований — первый шаг разработки. Он нужен для выявления, уточнения и фиксации требований, итогом чего становятся базовые требования к программной системе.

## Лекция 6

Проектирование ПО — это выбор и документирование решений, реализующих требования. Делится на архитектурный и детальный дизайн.

## Лекция 7

Планирование процессов задаёт цели, стратегии, процедуры и заранее определяет: что, как, когда и кто делает.

# Если надо совсем в формате “вопрос — ответ”

Что такое системная инженерия ПО?
Это дисциплина, формирующая основу для разработки ПО в составе системы и обеспечивающая требования, проектирование, планирование, проверку и документацию.

Что такое анализ требований?
Это процесс определения и документирования требований к программной системе на базе системных требований заказчика.

Что такое дизайн ПО?
Это процесс выбора и документирования решений, реализующих требования к программной системе.

Что такое планирование процессов?
Это определение целей, стратегий, планов и процедур проекта с ответами на вопросы: что, как, когда и кто делает.